技术开发（委托）合同

合同编号： ________

签订地点： ________

签订日期： ______________

甲方（委托方）： 杭州星辰贸易有限公司

统一社会信用代码： ____________________

法定代表人： ______________

地址： ________

联系人： __________

联系电话： ____________

乙方（受托方/开发方）： 深圳创新科技有限公司

统一社会信用代码： ____________________

法定代表人： ______________

地址： ________

联系人： __________

联系电话： ____________

鉴于甲方需要开发“AI智能客服系统”，乙方具备相应的技术研发能力和条件。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行技术开发事宜达成如下协议：

第一条 项目内容与目标

1.1 项目名称：AI智能客服系统开发。

1.2 开发内容：乙方负责按照甲方需求，设计、开发、测试并交付一套具备自然语言处理、自动回复、多轮对话管理及数据分析功能的AI智能客服系统。具体功能需求、技术指标及验收标准详见本合同附件一《技术需求说明书》。

1.3 技术目标：确保系统稳定运行，响应时间符合约定标准，准确率达到约定指标，并实现与甲方现有业务系统的无缝对接。

第二条 履行期限、地点和方式

2.1 履行期限：本合同开发期限为3个月，自______________起至______________止。

2.2 阶段划分：

- 第一阶段（需求分析与设计）：合同签订后____个工作日内完成。

- 第二阶段（系统开发与内部测试）：第一阶段确认后____个工作日内完成。

- 第三阶段（系统部署、联调与验收）：第二阶段完成后____个工作日内完成。

2.3 履行地点：乙方所在地及甲方指定的服务器部署环境。

2.4 履行方式：乙方采用远程开发为主、现场支持为辅的方式进行开发。乙方应定期向甲方汇报开发进度。

第三条 技术情报和资料的保密

3.1 保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、原始数据、技术资料等均属于保密信息。

3.2 保密义务：未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、转让或许可使用上述保密信息。乙方不得将甲方的业务数据用于本合同以外的任何目的。

3.3 保密期限：保密义务不因本合同的终止、解除或无效而免除，保密期限为永久，直至该等信息进入公有领域。

3.4 违约责任：若一方违反保密义务，应赔偿因此给另一方造成的全部损失。

第四条 风险责任的承担

4.1 风险定义：指在合同履行过程中，因出现无法克服的技术困难，致使研究开发失败或者部分失败的情形。

4.2 风险分担：

- 若因现有技术水平的限制导致开发失败或部分失败，且乙方已尽到勤勉义务并及时通知甲方的，该风险由双方合理分担。具体分担方式为：甲方支付乙方已实际发生的合理研发成本，乙方退还剩余款项，双方互不追究违约责任。

- 若因乙方技术能力不足、管理不善或未按照约定方案执行导致开发失败，由乙方承担全部责任，乙方应全额退还甲方已支付的款项，并支付违约金。

4.3 通知义务：乙方发现可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时，应当及时通知甲方并采取适当措施减少损失。若乙方未及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，乙方应当就扩大的损失承担责任。

第五条 技术成果的归属与收益分配

5.1 成果归属：

- 本合同项下产生的源代码、文档、设计图纸等技术成果的所有权及知识产权归乙方所有。

- 甲方享有该技术成果的永久、独占、不可撤销的使用权，包括复制、修改、运行及用于自身商业运营的权利。

- 乙方保留将该技术成果中的通用模块、底层算法用于其他非竞争性项目的权利，但不得泄露甲方的特定业务逻辑和数据。

5.2 后续改进：合同履行完毕后，任何一方对技术成果进行的后续改进，其知识产权归改进方所有。若一方希望使用对方的后续改进成果，双方可另行协商许可费用。

第六条 验收标准和方式

6.1 验收标准：以本合同附件一《技术需求说明书》及附件二《测试验收标准》为准。

6.2 验收方式：

- 乙方完成开发并自检合格后，向甲方提交验收申请及相关资料。

- 甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。

- 验收合格的，双方签署《项目验收报告》。

- 验收不合格的，甲方应出具书面整改意见，乙方应在____个工作日内无偿修复或改进，并重新提交验收。若二次验收仍不合格，甲方有权解除合同。

6.3 默示验收：若甲方在收到验收申请后____个工作日内未提出书面异议且未签署验收报告，视为验收合格。

第七条 经费及其支付方式

7.1 合同总金额：人民币壹拾伍万元整（¥150,000.00）。该费用为含税包干价，包含开发费、测试费、差旅费、税费等乙方完成本合同义务所需的一切费用。

7.2 支付节点：

- 首付款：合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币肆万伍仟元整（¥45,000.00）。

- 进度款：乙方完成系统开发并提交测试版本后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%，即人民币陆万元整（¥60,000.00）。

- 验收款：项目通过甲方验收并签署《项目验收报告》后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即人民币肆万伍仟元整（¥45,000.00）。

7.3 发票开具：乙方应在每次收款前向甲方开具等额有效的增值税专用发票。若乙方未按时开具发票，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。

7.4 收款账户：

- 户名：深圳创新科技有限公司

- 开户行：____________

- 账号：____________

第八条 违约责任

8.1 甲方违约：

- 甲方逾期支付开发经费的，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过____日的，乙方有权暂停开发或解除合同，并要求甲方支付已完成工作量的费用及违约金。

- 甲方无正当理由拒绝接受研究成果或迟延验收的，应承担由此产生的保管费用及风险，并视为验收合格。

8.2 乙方违约：

- 乙方逾期交付开发成果的，每逾期一日，应按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过____日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并支付合同总额20%的违约金。

- 乙方交付的成果不符合约定标准，经两次整改仍无法通过的，甲方有权解除合同，乙方应全额退款并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

8.3 责任限制：除故意或重大过失外，乙方对甲方的赔偿责任上限不超过本合同总金额。乙方不对甲方的间接损失（如利润损失、商业机会丧失等）承担责任。

第九条 合同解除

9.1 法定解除：

- 作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义的，当事人可以解除合同。

- 因不可抗力致使合同目的无法实现的，双方均可解除合同。

9.2 约定解除：

- 甲方未按约定支付款项超过____日的，乙方有权单方解除合同。

- 乙方擅自将核心开发任务转包给第三方的，甲方有权单方解除合同。

第十条 争议解决

10.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

10.2 协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

11.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

11.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文，为签署页）

甲方：杭州星辰贸易有限公司（盖章）

授权代表（签字）：____________________

日期：______________

乙方：深圳创新科技有限公司（盖章）

授权代表（签字）：____________________

日期：______________

签署注意事项

1. 主体资格核查：签署前请确认双方营业执照处于有效状态，授权代表具有合法有效的授权委托书。

2. 盖章要求：务必加盖公司公章或合同专用章，避免使用财务章、部门章等无效印章。骑缝章建议加盖，以防页面替换。

3. 附件完整性：附件一《技术需求说明书》和附件二《测试验收标准》是界定开发范围和验收合格的关键文件，请务必在签署主合同前确认附件内容详细、明确，并由双方签字确认。

4. 日期一致性：确保签署日期与合同约定的生效日期、付款起始日期逻辑一致。

5. 空白处填写：合同中所有`{{}}`标记的蓝色方括号内容均为待填项，请在打印前或签署时完整填写，不留空白，防止被篡改。

建议补充检索

1. 软件著作权登记相关规定：建议检索《计算机软件著作权登记办法》，以便在合同中对源码交付后的著作权登记配合义务进行更细致的约定。

2. 数据安全与个人信息保护法：鉴于项目涉及“AI智能客服”及可能的用户数据处理，建议检索《中华人民共和国个人信息保护法》及《中华人民共和国数据安全法》，在合同中增加合规性承诺条款，明确数据处理的法律责任边界。